BASES DE LICITACION

Licitación pública No.: DAHOP-FOIS-LTO-O-02/2022.

No. de procedimiento: LPO-000000019-004-2022

Convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL que contiene las bases del procedimiento de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, para la evaluación de proposiciones por el mecanismo de puntos.

.

Obra motivo de esta Licitación: “PAVIMENTACION, SANEAMIENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUBRADO PUBLICO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE PREPARATORIA Y CALLE PADRE KINO, COLONIA EL JARAL, EN LA LOCALIDAD DE LORETO, B.C.S.”

Para este procedimiento de contratación NO SE ACEPTARÁ la presentación de proposiciones por medios electrónicos y tampoco a través del servicio postal o mensajería.

# CLAUSULAS

Primera:

La obra se llevará a cabo con sujeción a: el artículo 161 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; y a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, en vigor.

El concurso y los trabajos constructivos a los que se refiere esta licitación se sujetarán a lo establecido por la invitación y por el presente documento, del cual forma parte los siguientes Anexos:

Anexo A) 	Carta donde manifiesta su deseo de participar en la obra.

Anexo A.1)	Datos generales del licitante.

Anexo A.2)	Costo de bases	$10,000.00 (el pago únicamente será en las oficinas de ingresos ubicado en calle Fco. I. Madero, Esq. Calle Salvatierra, colonia Centro, C.P. 23880)

Anexo B) 	Pliego de requisitos, antecedentes y especificaciones de construcción y normas de calidad de materiales y equipos.

Anexo C) 	Modelo de contrato de obra que servirá de base legal.

Anexo D) 	Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra (catálogo de conceptos, así como el resumen por capítulo e importe total).

Anexos E) 	Formatos para los programas quincenales por partida (con erogaciones).

Anexo F) 	Datos del equipo básico.

Anexo G) 	Ejemplo de manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos.

Anexo H) 	Ejemplo de manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos del artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur

Anexo I) 	Comprobante del registro de la empresa licitante que pueda acreditar su residencia dentro del estado.

Anexo J) 	El licitante deberá demostrar experiencia con obras similares.

Anexo K) 	El licitante deberá presentar hoja 32-D SHCP.

Anexo L) 	El licitante deberá presentar seguro de riesgo emitido por el IMSS del año 2022.

Anexo M)	     El licitante deber integrar al expediente, comprobante de arrendamiento, dentro del   Municipio de Loreto, donde podrá recibir toda clase de notificaciones.

Anexo N)       Los planos por razones técnicas estarán disponibles solamente en las oficinas de la dirección  de asentamientos humanos y obras públicas municipal ubicado en calle Fco. I. Madero, Esq. Calle Salvatierra, colonia Centro, C.P. 23880

1) TERMINOLOGIA:

FOIS: Fideicomiso de inversión, administración y fuente de pago para obras de infraestructura social del municipio de Loreto.

DAHOP. -       Dirección de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur

Contratista: La persona física o moral que celebre contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas.

Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación

Obra motivo del concurso: “PAVIMENTACION, SANEAMIENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUBRADO PUBLICO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE PREPARATORIA Y CALLE PADRE KINO, COLONIA EL JARAL, EN LA LOCALIDAD DE LORETO, B.C.S.”

Origen de los Recursos: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LORETO. (FOIS)

Segunda:

Al formular la proposición, el proponente tomará en cuenta que la obra se ejecutará de acuerdo con las estipulaciones contenidas en este pliego de requisitos y con sujeción a:

- Que la obra se llevará a cabo con sujeción a las normas y especificaciones de la DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, al proyecto contenido en el juego de planos en los que aparecen también las especificaciones particulares de la obra, y a los precios unitarios (P.U.) que proponga el concursante.

- Que deberá tener en la obra permanentemente un técnico que sea su representante, cuyo título deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Publica, el cual tendrá las obligaciones de conocer ampliamente las normas y   especificaciones de construcción de la DAHOP, el proyecto y las especificaciones particulares de la obra y los precios unitarios propuestos por el contratista.

- El plazo para la ejecución de los trabajos es el siguiente: (78) días naturales, fecha estimada para el inicio de los trabajos el día 14 de octubre de 2022 y fecha estimada de terminación de los trabajos 31 de diciembre de 2022.

- Que, para efectos de pago, se formularan estimaciones quincenales, sobre los conceptos ejecutados.

- El modelo del contrato que forma parte de este cuaderno.

- Que se otorgará un anticipo del 30%.

El texto como mínimo que deberá de contener toda póliza de anticipo que se suscriba a favor del Ayuntamiento del Municipio de Loreto es el siguiente:

“A favor del Fideicomiso de inversión, administración y fuente de pago para obras de infraestructura social del municipio de Loreto”.

Para garantizar por _________________ (Nombre de la Empresa), con Registro Federal de Contribuyente número ________________, con domicilio en: _________________, hasta por la cantidad de $______________ (cantidad en numero y en letra), la debida inversión o devolución total o parcial del anticipo y sus accesorios financieros otorgado para el inicio de los trabajos derivados del contrato _______________ numero _____________________ de fecha ____________. Con un importe total de $ __________________ (cantidad en número y en letra) incluye el Importe al Valor Agregado. Para el inicio de los (trabajos/servicios) se otorga un anticipo del ______ % (en letra) que importa la cantidad de $ _______________ (cantidad en numero y en letra) para llevar a cabo: (Descripción de la obra, adquisiciones o servicios).- Que celebran la dependencia o entidad contratante, en lo sucesivo “ ___________” representada por el C. _________________ y por otra (nombre del contratista o proveedor) en lo subsecuente “ _____________” representada por __________________ en su carácter de ________________.- La presente fianza se expide de conformidad con la (nombre de la ley baja la cual se suscribió el contrato) y estará vigente hasta que el importe del anticipo otorgado se haya amortizado debidamente  en su totalidad, la presente póliza de fianza se expide atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato de referencia, en caso de que se otorguen prorrogas o esperas a la amortización del anticipo, automáticamente la vigencia de la fianza continuara en concordancia con la prorroga o espera otorgada (nombre de la afianzadora), se somete expresamente al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor”.

- El contratista al formular su proposición reconoce:

G.1.- Que tomó en consideración las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el reconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposición.

G.2.- Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obras anotadas en el catálogo, con las ejecutadas justificará reclamación del contratista en relación con los precios unitarios respectivos.

G.3.- Que, si como consecuencia del fallo les es adjudicado el contrato, el contratista de acuerdo con la DAHOP Preparará, cuando esta última así lo considere conveniente, un

programa detallado de las diversas etapas de ejecución de la obra, basándose en la información proporcionada en su proposición.

G.4.- Que propone los precios unitarios analizados únicamente para los conceptos anotados en el catálogo, y que por lo tanto no presenta análisis de precios unitarios de algún o algunos conceptos de obra que no se encuentran en el catálogo de esta licitación, así como no presenta alternativas que modifiquen los conceptos de obra y lo estipulado en este pliego  de requisitos, y que, la omisión de un precio unitario, la  proposición de cualquier alternativa o la presentación de cotizaciones será motivo para que no se acepte su proposición.

- El idioma en que deberán de presentarse las proposiciones será español.

- La Moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será Peso mexicano.

- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

- No se podrá subcontratar partes de la obra.

- Esta licitación podrá ser presentada solo de forma presencial.

Tercera:

Aclaraciones.

A). - El proponente deberá demostrar a satisfacción de la dependencia el capital contable requerido en estas bases de licitación.

B) 	El concursante deberá de conocer el lugar de la obra, para considerar sus características generales y en especial las peculiaridades que puedan presentarse en el desarrollo de la obra. Y presentará una carta donde manifieste conocer el sitio del lugar y que estudio cuidadosamente todas las consideraciones del punto (No. 1, inciso H) de la cláusula segunda de este pliego de requisitos. (Constancia de conocer el sitio de la obra. Documento 8).

La visita al lugar de la obra se llevará a cabo el día 07 de octubre del 2022 a las 10:00 Horas en sala de CABILDO “José María Mata” en el segundo piso, del Palacio Municipal, ubicado en calle Fco. I. Madero, Esq. Calle Salvatierra, colonia Centro, C.P. 23880, de donde se realizará un recorrido por el sitio donde se van a llevar a cabo la ejecución de los trabajos.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 07 de octubre del 2022 a las 12:00 horas, en sala de CABILDO “José María Mata” en el segundo piso, del Palacio Municipal, ubicado en calle Fco. I. Madero, Esq. Calle Salvatierra, colonia Centro, C.P. 23880.

C) Los licitantes quedaran registrados en el concurso al momento de recibir el pliego de requisitos y demás documentación, y cubrir las formalidades señaladas en la convocatoria, para aclarar cualquier duda que se presentara durante la formulación de la proposición, el proponente podrá exponer sus dudas por escrito en la oficina de la  DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, Ubicada en el Palacio Municipal, sito en Francisco I. Madero E/Salvatierra y Magdalena de Kino S/N Col. Centro, C.P. 23800 Loreto, B.C.S. a más tardar 3 (TRES) días calendario antes de la fecha de apertura de las proposiciones, a fin de que la DAHOP Las aclare, dándolas a conocer a todos los proponentes, a más tardar 2(DOS) días con anterioridad a la fecha antes citada.  En caso de que alguna firma registrada decidiera no presentar proposición, se agradecerá presentar excusa por escrito.

D). -No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública y/o la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, previa notificación y justificación ante la Contraloría General del Estado, en los términos de este ordenamiento estatal o de las Leyes de Adquisiciones Estatal y Federal, así como la Ley de Obras Públicas Federal.

E.- 	Obligaciones de "El Contratista". "El Contratista" acepta que de las estimaciones que se le cubran se le hagan las siguientes deducciones:

- El 0.5% (cero puntos cinco por ciento), del importe por cada estimación, para cumplir con él Articulo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur; Por concepto como derecho por el servicio de vigilancia, inspección y control para la Contraloría General del Estado.

F). -	Penas convencionales. -

En caso de que por causas imputables al CONTRATISTA existan atrasos en la ejecución de los trabajos conforme al programa de ejecución general convenido de los trabajos según Anexo F (Programa de obra), “LA DEPENDENCIA” le aplicará las penas convencionales siguientes:

1).- 	En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los trabajos pactado para cada orden de trabajo y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas parciales establecidas en el programa de ejecución pactado para cada orden de trabajo, “LA DEPENDENCIA” le aplicará una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que será equivalente al 2% (dos por ciento) sobre la diferencia acumulada mensual de los trabajos programados y los realmente ejecutados.

2).- 	En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de los mismos señalada en el programa de obra de la orden de trabajo específica, éste reconoce y acepta que “LA DEPENDENCIA”  podrá optar por exigirle el cumplimiento del presente contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos señalada en el programa de obra de la orden de trabajo específica; misma que se hará efectiva en la estimación correspondiente.

De esta forma, las partes acuerdan que, para el cálculo de la pena convencional establecida, “LA DEPENDENCIA” aplicará el 2% (dos por ciento) del importe equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos de la determinación del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dicho importe se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance mensual en la ejecución de los trabajos que realice “EL CONTRATISTA” hasta su total ejecución.

La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.

3).- 	Las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA, por causas que le sean imputables, no concluya las actividades o acontecimientos considerados como fechas o eventos críticos conforme al programa de ejecución de los trabajos o en el programa específico para cada orden de trabajo, en las fechas señaladas para tal efecto en dicho anexo, “EL CONTRATISTA” admite que se deduzca de las estimaciones por concepto de trabajos ejecutados, una cantidad equivalente al 2% (dos por ciento) del monto correspondiente a las actividades no concluidos, misma que se aplicará por cada día natural de atraso y hasta que “EL CONTRATISTA” concluya los trabajos de que se trate.

El atraso se determinará a partir del día natural siguiente al de la fecha establecida para la culminación de la partida considerada como fecha o evento crítico, incluyendo las modificaciones que se hubieren acordado formalmente por las partes mediante los convenios correspondientes e incluyendo el importe de los ajustes de costos que, en su caso, se hubieren otorgado.

Dichas penas serán aplicadas en las estimaciones que genere “EL CONTRATISTA”. Si en ninguno de los dos casos anteriores es posible aplicar las penas establecidas, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA” mediante cheque certificado el monto correspondiente a dichas penas, de lo contrario “EL CONTRATISTA” admite que “LA DEPENDENCIA” haga efectiva la garantía de cumplimiento.

Si “LA DEPENDENCIA” opta por exigir el cumplimiento del presente contrato de conformidad con el artículo 1846 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, “EL CONTRATISTA” deberá de presentar el consentimiento expreso de la institución afianzadora respecto a las garantías del presente contrato, en la que se indique el plazo concedido para el cumplimiento de la obligación.

4).-  En el supuesto de que por causas que le sean imputables, incumpla cualquiera de las obligaciones que se establezcan y especifiquen en el Contrato, La Dirección de Obras Públicas, les aplique deducciones económicas definitivas a las estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “LA DEPENDENCIA” con motivo de los trabajos ejecutados que correspondan al periodo en el que se haya presentado el incumplimiento a las obligaciones pactadas.

Las deducciones económicas se aplicarán de conformidad con los porcentajes de deducción y demás términos que se establezcan en el Contrato, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación. Esto sin perjuicio de las demás deducciones y/o penalizaciones que se pacten en el Contrato, que resulten procedentes.

Las “PENAS CONVENCIONALES” anteriormente establecidas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, la dependencia podrá exigir el cumplimiento del contrato.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable al contratista, ya que, en tal evento, la dependencia hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

G.- Suspensión temporal del contrato. -

La Dependencia podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por aspectos presupuéstales y técnicos justificados. El contratante podrá ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, notificando de ello a la Contraloría General del Estado.

Cuando se determine la suspensión en todo o en parte los trabajos contratados por causas imputables a la Dependencia; al reinicio de los mismos, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

H.- Rescisión administrativa del contrato. -

El contratante podrá rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista conforme a lo siguiente:

- Se notificará al contratista personalmente la causa de incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga, y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

II.	Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer;

- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado por la fracción I

- En caso de que se dé por comprobado el incumplimiento se hará la rescisión de acuerdo al procedimiento establecido para estos casos.

En la rescisión administrativa de los contratos se observará lo siguiente:

I.	Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a la Dependencia, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato; y

II.	En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías, debiendo preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicada por la dependencia, el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, estas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las

instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

El contratista estará obligado a devolver a la Dependencia, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

I.-  terminación anticipada de los contratos. - Se observará lo siguiente:

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, de común acuerdo entre las partes y sin penalizaciones, la Dependencia pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Una vez comunicada por la Dependencia la terminación anticipada de los contratos éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

El contratista estará obligado a devolver a la Dependencia, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Cuarta:

A). - Lugar, fecha y hora del concurso.

Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado en forma inviolable, en la sala de CABILDO “José María Mata” en el segundo piso, del Palacio Municipal, ubicado en calle Fco. I. Madero, Esq. Calle Salvatierra, colonia Centro, C.P. 23880, el día 11 de octubre de 2022 a las 11:00 horas, indicándose en este acto la fecha en que se emitirá el fallo y adjudicación correspondiente; Esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

B) Verificación del concurso:

Las proposiciones con sus documentos anexos se presentarán en un sobre cerrado, en la fecha, hora y sitio del concurso y una vez presentadas no podrán ser retiradas por ningún motivo.

El sobre de la proposición deberá ser dirigido a la C. Ing. Roberto González Castro, Director de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, del Municipio de Loreto, B.C.S., y mencionar claramente el nombre, firma del proponente y el número de concurso.

No se recibirán las proposiciones que se pretendan entregar después de la hora y fecha establecida para este.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado se procederá a la apertura de la propuesta y se dará lectura al importe total de las propuestas que presenten los documentos exigidos y se desecharán las que hubieren omitido alguno de estos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes, rubricarán el catalogo de conceptos en el que se consignan los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación y demás documentos que a criterio de la convocante sean necesarios;

Se levantará acta en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron

Quinta:

Decisión de la DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.   Relativa al concurso.

Para adjudicar el contrato se tomará en cuenta lo siguiente:

- La congruencia y factibilidad de los programas propuestos (con erogaciones), programa de utilización de maquinaria, programa de utilización de equipo, programa del personal administrativo y de la ejecución de la obra y el programa de obra, así como la disponibilidad del equipo que pretenda utilizar para la ejecución de los trabajos de acuerdo con las especificaciones y dentro del plazo estipulado en estas Bases de Licitación.

- Que las proposiciones recibidas incluyan la documentación y requisitos solicitados en las Bases de Licitación; la falta de algunos de ellos será motivo suficiente para descalificar y desechar la propuesta.

- Que los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo que se presenten estén completos en todas sus partes y sean satisfactorios y congruentes con el programa de trabajo y con los procedimientos de construcción que se pondrán en práctica.

- Que se hayan considerado para su análisis, calculo e integración de los precios unitarios, los costos de la mano de obra, materiales y demás insumos tomando en cuenta la zona o región donde se ejecutaran los trabajos conforme al proyecto de obra, considerando la totalidad de los insumos requeridos, y la aplicación de rendimientos congruentes en los análisis de precio unitarios propuestos, para la ejecución de cada uno de los trabajos indicados en el catálogo de conceptos.

- Que exista congruencia entre la información, así como de cada uno de los documentos presentados.

- Que, en el análisis del costo directo por mano de obra, considere las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la ley del INFONAVIT e Impuesto Sobre Nóminas. (Calculo factor de salario Real).

- Que no se les haya rescindido o cancelado por incumplimiento un contrato o haya presentado un inadecuado desarrollo de trabajos anteriores encomendados y en su caso que hubieren cometido hechos en perjuicio de la DAHOP y el Municipio de Loreto, Baja California Sur.

- Que no se encuentren sujetas a suspensión de pagos o declaradas en estado de quiebra, con posterioridad a la apertura del concurso.

- Que la decisión de la DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, para adjudicar el contrato correspondiente será inapelable, contra esta resolución solo procederá el recurso de inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 90.

- Que no se encuentren boletinados en la Contraloría General del Estado de Baja California Sur, por incumplimiento a contratos de otras dependencias.

- Que cuenta con la maquinaria mínima necesaria de acuerdo a especificaciones del Proyecto.

- Que no se encuentre dentro de los supuestos del artículo 30 fracción XXVI de la ley.

La DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, emitirá un dictamen que servirá de fundamento para el fallo.

En junta pública, se dará a conocer el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato a la persona que, de entre los proponentes:

- Reúna las condiciones legales, así como las técnicas y económicas requeridas por la DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.

- Garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, y cuente con la experiencia requerida por la DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL. para la ejecución de los trabajos.

Conforme a lo establecido en el articulo 32 del REGLAMENTO, “LA CONVOCANTE”, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificara que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación; una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicara, en su caso, al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requisitos solicitados por “LA CONVOCANTE”, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte con la mayor puntuación de acuerdo al mecanismo de adjudicación contenido en el reglamento, sirviendo para la elaboración del dictamen que servirá de fundamento para el fallo.

Ninguna de las condiciones establecidas en estas Bases, ni en las propuestas presentadas por los licitantes podrán estar sujetas a negociación alguna.

I.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES

Para la evaluación de las proposiciones se verificará:

I.1.-EVALUACIÓN TÉCNICA

1.- Aspectos generales:

1.1.-Que cada documento contenga toda la información solicitada, ya que su presentación incompleta será motivo suficiente para desechar la propuesta.

1.2.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; para lo cual se tomarán en cuenta entre otros aspectos, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras de la misma naturaleza y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos; así como que los currículos del personal tengan firmas autógrafas y anexado copia de cedula profesional registrada ante la Secretaria de Educación Pública.

1.3.-Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, de acuerdo a lo solicitado en el Documento 10 (Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción) para desarrollar los trabajos que se convocan. Presentando de dicha maquinaria, copia de factura donde compruebe la propiedad, o en su caso carta compromiso de arrendadora, donde manifiesta su intención de facilitar dicho equipo al licitante en caso de resultar favorecido con la licitación.

1.4.-Que la planeación integral propuesta por “EL LICITANTE” para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

1.5.-Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que “EL LICITANTE” conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, incluyendo el caso en que “LA DEPENDENCIA” proporcione el procedimiento.

2.- Aspectos financieros:

2.1.-Que el capital neto de trabajo de “EL LICITANTE” sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado.

2.2.-Que “EL LICITANTE” tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

2.3.-Que el grado en que “EL LICITANTE” depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa sea aceptable.

2.4.-Que “EL LICITANTE” cuente con el capital de trabajo requerido por “LA CONVOCANTE”, para participar en la licitación.

3.- Aspectos programáticos

3.1.- De los programas:

3.1.1.-Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por “LA CONVOCANTE”;

3.1.2.- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

3.1.3.-Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por “EL LICITANTE” y en el procedimiento constructivo a realizar;

3.1.4.- Que los insumos propuestos por “EL LICITANTE”, correspondan a los periodos presentados en los programas.

4.- Aspectos técnicos:

4.1.-De la maquinaria y equipo:

4.1.1.- Que la maquinaria y equipo de construcción considerados en su proposición sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por “EL LICITANTE”.

4.1.2.- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas, necesarias y suficientes para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el licitante, o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia fije un procedimiento.

4.1.3.- Que, en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos no podrán ser mayores a los señalados en los manuales.

4.2.- De los materiales:

4.2.1.- Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por “EL LICITANTE” para el concepto de trabajo en que interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.

4.2.2.- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en las normas, de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las presentes bases.

4.3.- De la mano de obra:

4.3.1.- Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

4.3.2.- Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por “EL LICITANTE”, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

4.3.3.- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos de trabajo objeto de esta licitación.

I.2.-EVALUACIÓN ECONÓMICA

5.- Aspectos económicos:

5.1.- Que cada documento contenga toda la información solicitada, ya que su presentación incompleta será motivo suficiente para desechar la propuesta.

5.2.- Que los precios propuestos por “EL LICITANTE” sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

5.3.- Del presupuesto de obra (Documento 14 catálogo de conceptos):

5.3.1.-Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.

5.3.2.- Que los precios unitarios de cada uno de los conceptos sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

5.3.3.- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

5.4.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la “LEY” y su “REGLAMENTO”, así como en las demás disposiciones que emita la secretaria de la Función Pública y en estas bases de licitación, debiendo revisar:

5.4.1.- Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y las presentes bases de licitación.

5.4.2.- Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción requerido para la realización de los trabajos.

5.4.3.- Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

5.4.4.- Que los costos básicos de mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y en las presentes bases de licitación.

5.4.5.- Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.

5.4.6.- Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción requerido se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

5.5.- Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y en las presentes bases de licitación, considerando, además:

5.5.1.- Que los costos de los materiales considerados por “EL LICITANTE”, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las presentes bases de licitación.

5.5.2.- Que los costos de la mano de obra a utilizar considerados por “EL LICITANTE”, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

5.5.3.- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

5.6.- Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y en estas Bases de licitación, debiendo además considerar:

5.6.1.- Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

5.6.2.- Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales de “EL LICITANTE”, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de “EL CONTRATISTA” encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, de acuerdo con los Artículos 171 al 173 del “REGLAMENTO”.

5.6.3.- Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

5.7.- Que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

5.7.1.- Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados, en su caso, al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.

5.7.2.- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

5.7.3.- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.

5.7.4.- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos quincenales.

5.7.5.- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por “EL LICITANTE” sea mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los artículos 174 y 177 del “REGLAMENTO”.

5.8.- Que el cargo por utilidad fijado por “EL LICITANTE” se encuentre de acuerdo a lo previsto en el artículo 178 del “REGLAMENTO”.

5.9.- Que el cargo por cargos adicionales fijado por “EL LICITANTE” se encuentre de acuerdo a lo previsto en el artículo 179 del “REGLAMENTO”.

5.10.- Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.

5.11.- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

II.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

A.- Conforme a lo establecido en el artículo  32 del “REGLAMENTO” al finalizar la evaluación de las proposiciones, sí resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la dependencia, en las presentes bases de licitación, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas; el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar

las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Estos criterios solo aplicarán cuando existan dos o más propuestas determinadas como solventes, conforme a los criterios establecidos en la fracción I anterior.

Para determinar cuál de las proposiciones que resultaron solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la fracción I anterior, es la proposición económicamente más conveniente para el Estado, se aplicará el mecanismo de adjudicación que contiene los criterios y parámetros que identifican objetivamente las mejores condiciones de contratación para el Estado y por lo tanto para “LA CONVOCANTE”:

B.- El mecanismo de adjudicación estará conformado por los siguientes criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

  - Criterio relativo al Precio. La propuesta solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, o la de menor valor presente, tendrá una ponderación de:

50 puntos

En estos términos, la ponderación que se le asigna al criterio precio corresponde en todos los casos a 50 puntos, para lo cual, a efecto de determinar la ponderación del criterio precio a las demás propuestas solventes, se atenderá a la siguiente fórmula:

PAj = 50 * (PSPMB / PPj)        Para toda j = 1, 2,…..,n

Dónde:

PA = Puntos a asignar a la propuesta "j"

PSPMB = Propuesta Solvente cuyo Precio es el más bajo o la de menor valor presente.

PP = Precio de la Propuesta "j"

El subíndice "j" representa a las demás propuestas determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

  - Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 33 de la Ley. Dichos rubros en su puntaje deberán tener una ponderación en conjunto de:

20 puntos

Los veinte puntos, se distribuirán como sigue:

Especialidad. - Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años, a partir de que se publique la convocatoria.

Para este rubro se debe asignar una ponderación máxima de 5 puntos.

Experiencia. - Mayor tiempo del licitante realizando trabajos de la misma especialidad.

Para este rubro se debe asignar una ponderación máxima 5 puntos.

Capacidad Técnica. - Se asignará un puntaje máximo de 10 puntos, repartidos como sigue:

- Mayor experiencia laboral en la materia objeto de la contratación, del personal responsable de los trabajos convocados.

Se asignarán como máximo 3 puntos.

- Sin antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos.

Se asignarán como máximo 3 puntos.

- Certificación (calidad, seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social).

Se asignarán como máximo 4 puntos.

La suma de los dos criterios anteriormente descritos será menor o igual a 70 puntos.

Para la asignación de la ponderación de los criterios antes detallados a cada una de las propuestas determinadas como solventes, se utilizará una regla de tres simple, considerando como base la que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados.

Cuando las convocantes no cuenten con elementos para valoración de alguno de los criterios o rubros antes mencionados, o éstos no pudiesen ser proporcionados por los licitantes, no representarán ningún valor en su puntaje, es decir tendrán valor cero, o no aplica y, los puntos que les corresponderían no se reexpresarán.

Atendiendo a lo anterior, la propuesta solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos anteriormente, siempre y cuando su precio o monto tenga una diferencia hasta del 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación.

Si el precio o monto de la propuesta determinada como la económicamente más conveniente para el Estado tiene una diferencia superior al 7% del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% señalado y, así sucesivamente hasta que se obtenga la propuesta que será adjudicada.

Sexta:

La DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL podrá:

- Desechar las proposiciones cuando los recursos propuestos por el licitante no sean los necesarios para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al programa de ejecución de los trabajos establecidos.

- Desechar al proponente por:

B.1 Que haya omitido la presentación de algún dato o documento solicitado.

B.2 Que presente documento que no satisfagan las estipulaciones correspondientes.

B.3 Que presenten varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre.

B.4 Que no cumpla con algunos de los requisitos exigidos en las bases de licitación.

B.5 Que compruebe que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, no respetar para el caso de fletes y acarreos las tarifas aprobadas por los H. X Ayuntamiento de Loreto.

B.6 Que contenga información que, al ser verificada por la Dependencia, no coincida con la indicada en la propuesta.

B.7 Licitantes que se les haya rescindido contrato o dada una terminación del mismo por causa imputable al propio licitante; durante esta administración.

C) Declarar desierto el concurso cuando:

C.1 No se presente ninguna propuesta en el acto de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta.

C.2 Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables para la convocante.

D) No se adjudicará el contrato cuando las propuestas presentadas no fueran aceptables para la Convocante.

Séptima:

1.- Firma del contrato.

Dentro de los cinco (05) días naturales siguientes a la fecha del fallo deberá firmarse el contrato y presentarse las fianzas que se estipulan en el mismo.

SI el licitante ganador no firma el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Si el concursante elegido no firma el contrato dentro del plazo señalado en el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, la dependencia podrá adjudicarlo al licitante que haya presentado la siguiente proposición que haya resultado la solvente mas conveniente para el estado; siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento

El contrato será conforme al modelo que forma parte de este cuaderno, en el que se establecen las obligaciones y responsabilidades del contratista en el transcurso de la obra, mismas que se deberán de tomar en cuenta para la elaboración de la proposición.

3.- Requisitos que deben llenar quienes deseen concursar:

Los licitantes harán la entrega de su proposición en un sobre cerrado en forma inviolable conteniendo los documentos marcados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14,15, 16 y 17 con la inteligencia de que los marcados con los números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15 y 16 deberán firmarse por personas con facultades suficientes para obligar a la empresa; la omisión de este requisito será motivo de descalificación.

Documento 1 	Copia de recibo de pago expedido por la convocante

Documento 2 	Comprobación de la existencia legal del licitante.

A)	PARA PERSONA MORAL: Se deberá presentar documento firmado bajo protesta de decir verdad, conteniendo los datos solicitados en Anexo A “Datos generales del licitante”, así como copia de su registro federal de causantes y su domicilio fiscal y los siguientes documentos

- Acta Constitutiva de la empresa y modificaciones (empresa Moral)

- Acta de Nacimiento (si es persona Física)

- Poder del Representante

- Identificación del representante legal.

B)	PARA PERSONA FÍSICA: Copia del acta de nacimiento, Copia de identificación oficial vigente con fotografía, así como copia de su Registro Federal de Causantes y su domicilio fiscal.

C)	PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR SU PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

c.1	Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases.

c.2	Deberán celebrar entre si un convenio privado, el que contendrá lo siguiente:

c.2.1	Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación.

c.2.2	Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación.

c.2.3	Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir.

c.2.4	Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones

c.2.5	Designación de una representación común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta

c.2.6	Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

c.3	En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción anterior se incluirá en el sobre que contenga la propuesta. La DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL deberá revisar que el convenio cumple con los requisitos exigidos.

D)	En el caso de que la proposición de las empresas agrupadas, resulte ganadora de la licitación, al celebrar el contrato respectivo se establecerá con precisión a satisfacción de la dependencia en su caso, las partes de la obra que cada una de las empresas se obligara a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones.

E) 	Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

F)  Se deberá presentar carta donde se manifiesta su deseo de      participar en la obra denominada “PAVIMENTACION, SANEAMIENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUBRADO PUBLICO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE PREPARATORIA Y CALLE PADRE KINO, COLONIA EL JARAL, EN LA LOCALIDAD DE LORETO, B.C.S.”

(ANEXO A-1) la falta de documento será motivo para descalificación.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Documento 3   Capital contable requerido.

Documentación que compruebe el capital de trabajo mínimo requerido equivalente al monto total de los primeros 4 (cuatro) periodos de la obra, mediante copia de la declaración anual del año 2021 presentado ante la SHCP.

Se presentará la carta 32-D de cumplimientos fiscales emitidas por la secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en la cual debe cumplir con la opinión positiva con fecha no mayor a un mes de esta convocatoria

Documento 4   Contratos en vigor.

Relación de los contratos de obra en vigor, que tenga celebrados tanto en la administración publica federal y/o estatal como con particulares, señalando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

Documento 5 Experiencia y capacidad técnica del licitante

Que el licitante presente el currículum de la empresa que especifique su experiencia en obras de la misma naturaleza, a los motivos de la licitación, en los últimos 5 (cinco) años, contados a partir de la publicación.

Se deberá acreditar una experiencia comprobada en pavimentación y/u obras similares.

El licitante deberá presentar al menos tres contratos completos o documentos que tengan como objeto ejecutar trabajos de construcción de la misma naturaleza a los motivos de la licitación y montos similares no menores al 80% de su propuesta, que acredite haber ejecutado el 100% de los trabajos en al menos tres contratos de la misma naturaleza, a los motivos del concurso que se licita; en los últimos 5 (cinco) años, contados a partir de la publicación de la convocatoria en CompraNet.

El licitante deberá presentar copia de cada uno de los contratos que incluya la información que corrobore para acreditar su experiencia y capacidad técnica.

El licitante deberá presentar relación que contenga la siguiente información por cada contrato que presente:

- Nombre de la contratante.

- Datos vigentes de localización del contratante: teléfono y responsable de la contratación.

- Descripción de la obra.

- Importe total.

- Importe ejercido o por ejercer.

- Fechas previstas de inicio y terminación.

- Indicar los m2 de trabajos similares en su caso.

Así también, el licitante deberá presentar el Currículo de cada uno de los profesionales técnicos y una carta compromiso con firma autógrafa, en la cual se comprometen con la DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL a prestar sus servicios durante el tiempo que sea necesario en la obra.

El licitante deberá presentar currículo con firma autógrafa de los profesionales técnicos encargados de la dirección, administración y ejecución de la obra, al menos de los siguientes técnicos:

- Superintendente de Obra, con título de Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Topógrafo.

- Profesionales Técnicos especializados en cada una de las categorías, tales como: Ingeniero Topógrafo. Ingeniero Civil, Arquitecto.

- Topógrafo.

- Residente de Calidad.

El currículo deberá contener como mínimo:

- Nombre,

- Grado académico, el cual deberá acreditar documentalmente.

- Experiencia: En el caso del superintendente que tenga una experiencia mínima de 10 (diez) años en la ejecución de por lo menos una obra en construcción y/o remodelación de la misma naturaleza, a los motivos de la licitación, ocupando el cargo propuesto por el licitante.

En el caso de los profesionistas técnicos especializados deberá acreditar por lo menos 5 años de la experiencia requerida por cada uno.

- El profesionista técnico deberá establecer los datos generales de la obra en que participó, incluyendo el periodo y el puesto, así como la documentación que acredite su participación en las obras que menciona (contratos, actas de entrega recepción, actas de finiquito, bitácora de obra física y electrónica, todos debidamente firmados por quienes participan en el documento)

- El profesional técnico deberá establecer la capacitación recibida, tales como: diplomados, seminarios, o cursos, integrando la documentación que lo acredite.

Dominio de herramientas, tales como: idioma, programas informáticos que sea factible aplicar en la ejecución de la obra motivo del concurso que se licita o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares a las que presenta la obra motivo del concurso que se licita.

Para acreditar el dominio de herramientas los profesionistas deben incluir los documentos que lo acrediten.

Copia simple de la Cédula Profesional Federal y Copia Simple de la Cédula Profesional Estatal (es esta última, al menos el Superintendente)

Que en caso de que la cédula profesional que se presente haya sido expedida por el gobierno federal a través de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública

El licitante presente constancia de haber verificado en el portal de la Secretaría de Educación Pública, que la cédula corresponde al profesionista propuesto, en la siguiente liga http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx.

Documento 6   Declaraciones bajo protesta.

6.1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto

6.2 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

6.3 Escrito de Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública y/o la Dependencia o Entidad previa notificación y justificación ante la Contraloría General del Estado, correspondiente, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur o de las Leyes de Adquisiciones Estatal y Federal así como la Ley de Obras Públicas  Federal, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

- Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del inciso D cláusula tercera de estas bases.

B)	Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del inciso D cláusula tercera de estas bases.  y

C)	Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere este escrito será sancionada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública y/o la Dependencia o Entidad previa notificación y justificación ante la Contraloría General del Estado, correspondiente se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se abstendrán de firmar los contratos correspondientes, y

6.4 Escrito de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.

6.5 Escrito de declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes

Documento 7 Pliego de requisitos, Antecedentes y Especificaciones.

Para constancia de enterado, deberá devolverse firmado en cada una de sus hojas. Incluir modelo de contrato, inciso “B”

Documento 8    Constancia que manifieste conocer el sitio de la obra.

Anexar documento donde manifieste que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación (en papel membretado del licitante).

ANEXAR COPIA FIRMADA DE LA MINUTA DE LA VISITA DE OBRA Y DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. (la cual le puede ser otorgada una copia en la DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, así como en el portal de COMPRANET y debe estar rubricadas en todas sus hojas)

(EL NO PRESENTAR ESTOS DOCUMENTOS SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

Documento 9 PROGRAMAS DE OBRA

- PROGRAMA GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA

- PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES

- PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA

- PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

- PROGRAMA DE SUMINISTRO PERSONAL CALIFICADO PARA LA DIRECCION Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

- PROGRAMA DE EROGACIÓN DE ANTICIPO

todos con erogaciones quincenales.

Los programas de trabajo, suministro de materiales, personal calificado, equipo con erogaciones deberán  ser formulados de acuerdo con las necesidades quincenales en las formas  proporcionadas por la  DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL o en formatos realizados por la licitante conteniendo toda la información requerida por la convocante, y el diagrama de ruta critica lo elaborara el contratista seleccionado en un plazo máximo de 20 días calendario, a partir de la firma del contrato, y tomando en cuenta los  procedimientos de construcción que utilice, basados en los plazos de iniciación y terminación de obras  indicadas por la  DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL  y en los conceptos  que mencionan en el documento 14.

Los programas presentados dentro de la propuesta que la DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, considere como ganadora, podrá ser restaurada de tal forma que se adecuen a las necesidades de la DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, si existieran modificaciones a los programas presentados que a juicio de la DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, ameriten reconsideraciones a las condiciones de la propuesta, se negociarán entre las partes, las soluciones de dichos cambios.

Documento 10     Datos del equipo básico.

Deberá acreditar la propiedad mediante las copias de facturas correspondientes o en su caso carta de intención de arrendamiento que comprenda el período de construcción.

Para el otorgamiento de puntos, se deberán presentar las fichas técnicas del fabricante de los equipos de cada modelo, mismas que deberán cumplir con los requisitos anteriores y normas anteriores.

El licitante deberá acreditar que cuenta mínimo con el siguiente equipo y/o maquinaria:

- Cargadores frontales 950 0 966 (1 unidad) renta/propias

- Vibro compactadores. (1 unidad) renta/ propias

- Camiones de volteo de 10 m3 (1 Unidades) renta/ propias

- Retroexcavadoras. (1 Unidad) renta/propias

- Planta de asfalto de 3 tolvas y almacenamiento (1 Unidad) renta/propias

- Pavimentadora –finisher- (1 Unidad) renta/propias

- Rodillo metálico en tándem (1 Unidad) renta/propias

- Rodillo neumático (1 Unidad) renta/propias

- Barredora autopropulsada (1 Unidad) renta/propias

- Compactador placa vibratoria (1 Unidad) renta/propias

- Moto-conformadora 120g-148h o equivalente (1 Unidad) renta/ propias

Deberá acreditar la propiedad mediante las copias de facturas correspondientes o en su caso carta de intención de arrendamiento que comprenda el período de construcción. Deberá acompañarse la documentación con fotografía geo-referenciada del equipo en mención. La falta de congruencia en estos documentos, será motivo de descalificación de la propuesta.

Documento 11     Carta compromiso o copia de factura del equipo propuesto por el licitante según documento 10.

Para el equipo señalado como propio se deberá anexar copia de factura o documento que compruebe su propiedad y su ubicación. En caso de que el equipo no se encuentre en la localidad donde se llevará a cabo la obra, deberá considerar dentro de sus costos, los fletes correspondientes. Deberá acompañarse la documentación con fotografía geo-referenciada del equipo en mención. La falta de congruencia en estos documentos, será motivo de descalificación de la propuesta.

Para el equipo señalado como arrendado deberá anexar carta compromiso de la empresa o persona física a quien le vaya a rentar el equipo, la cual deberá de presentarla sellada y firmada por apoderado legal del equipo. En caso de que el equipo no se encuentre en la localidad donde se llevará a cabo la obra, deberá considerar dentro de sus costos, los fletes correspondientes. La falta de congruencia en estos documentos, será motivo de descalificación de la propuesta.

Documento 12   Análisis de costos indirectos, la utilidad y análisis del factor de salario real y relación de salarios, análisis de costos de materiales de construcción puestos en la obra, análisis de costos horarios de maquinaria y análisis de precios unitarios en pesos ($).

El proponente deberá de presentar los siguientes análisis en original.

- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales; en por ciento del costo directo. El Licitante deberá incluir debidamente desglosado dentro de sus indirectos, el suficiente señalamiento provisional de obra para desvío de tránsito, bandereros, pruebas de laboratorio, pruebas de resistencia de concretos y prueba Marshall para concreto asfáltico. Así también, deberá incluir el costo correspondiente a las fianzas solicitadas.

- Analisis del cargo por utilidad, en por ciento del costo directo.

- Factor TP/TI, tabla de cálculo del factor de salario real; análisis, cálculo e integración del salario real y relación de salarios para las diversas especialidades de la mano de obra que intervendrá en la ejecución de la obra.

- Análisis debidamente desglosado, de los cargos fijos, consumo y costos de operación que integran el costo horario de todo el equipo que se empleará en la ejecución de la obra y relación de dichos equipos con sus costos horarios.

- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

- Relación de todos los materiales que se requerirán para la ejecución de la obra, con sus precios puestos en el lugar de la misma sin incluir el I.V.A. expresados en pesos ($) dentro de los análisis de precios unitarios. (explosión de insumos). El licitante será el único responsable de los fletes y acarreos de materiales, por lo que deberá presentar una carta compromiso de las alianzas locales en las que aseguren el justo precio de los fletes y acarreos que se utilizarán en la obra. Si el licitante no es productor de concretos hidráulicos y concretos asfálticos, deberá presentar una carta compromiso de algún proveedor de la localidad, donde asegure el pronto y correcto suministro de estos insumos, este documento deberá contener el costo de los materiales, ubicación geo-referenciada de sus instalaciones y bancos de materiales pétreos.

- Análisis de los Cargos Adicionales., consistirá en un porcentaje al precio unitario

- Análisis detallados de todos los precios unitarios correspondientes al catálogo de conceptos (Documento 14) estructurados de tal manera que puedan identificarse los valores correspondientes a la participación, que en el costo de cada concepto tienen: la mano de obra, los materiales que intervienen directamente o en su forma industrializada y el equipo, maquinaria y herramienta utilizados en su ejecución. Para el caso de los fletes y acarreos de materiales, el costo indicado en el precio unitario deberá corresponder necesariamente al emitido por las alianzas locales.

A continuación, deberá mostrarse claramente la suma de los elementos anteriores y como renglón especifico, el importe de la partida de indirectos, que, integrada al valor anterior, dará el importe del costo directo más indirectos.

Al valor anterior se adicionará al cargo por utilidad como un porcentaje sobre la suma de los cargos directos más indirectos de dicho concepto, lo que dará el importe total del precio unitario analizado.

Para facilitar el cumplimiento del requisito anterior, en este cuaderno se proporcionan, como guía modelo de formato para la presentación de los análisis.

El cálculo de los precios unitarios deberá hacerse a partir de los costos básicos vigentes en el lugar de ejecución de la obra, en la fecha de celebración del concurso.  Aclarando que los valores que importen por separados o juntos los análisis mencionados deberán expresarse en pesos mexicanos ($).

Documento 13 	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.

El licitante presentara la planeación y el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.

Dicho procedimiento debe de ser de congruente con el programa de ejecución de su propuesta.

Documento 14 Catálogo de conceptos y cantidades de obra.

Deberá ser presentado en las formas proporcionadas por la DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, en las que el proponente expresará con números y letra en moneda nacional y en pesos, los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo, y solo con número los importes multiplicando los precios unitarios por las cantidades de obra impresas en el catálogo, así mismo, efectuará la suma correspondiente para obtener el importe total de la proposición.

Las anteriores anotaciones no deberán contener correcciones o enmendaduras y deberán expresarse en pesos.

Se podrá presentar en el formato presentado por la DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, o en formato realizado por el licitante, conteniendo toda la información requerida por la convocante.

DOCUMENTO 15 El licitante deberá presentar seguro de riesgo emitido por el IMSS del año 2022, que deberá ser congruente dentro del cálculo del Factor de Salario Real.

DOCUMENTO 16 Comprobante del registro de la empresa licitante que pueda acreditar su residencia dentro del Estado de Baja California Sur.

DOCUMENTO 17 Dentro de una unidad de memoria USB o en Disco Compacto, el Licitante deberá presentar debidamente ordenados los documentos en formato PDF de su propuesta, no es necesario que escanee los documentos, pero la información debe coincidir en su totalidad con la propuesta impresa.

Octava:

Revisión de las proposiciones.

En caso de discrepancia en los precios unitarios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomará en cuenta. En caso de existir errores en las operaciones aritméticas, se reconocerán como correctos los productos de las cantidades impresas en el catálogo multiplicadas por el precio unitario correspondiente asentado con letra.

Las propuestas deberán contener todos los documentos indicados en esta CONVOCATORIA, todos los documentos deberán estar debidamente foliados y firmados, la falta de cualquier documento solicitado, o la falta de legibilidad de cualquier documento, será motivo para desechar la propuesta.

Si a criterio de la DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL algún documento presentado no cumple con lo especificado en esta CONVOCATORIA, será motivo para desechar la propuesta.

Respecto al importe de la proposición, se tomarán en cuenta las operaciones aritméticas con las correcciones realizadas.

Novena:

Los montos de precios unitarios propuestos serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante o después de la realización de los trabajos, excepto en los casos mencionados en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, la DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL solamente reconocerá incrementos porcentuales de materiales o de mano de obra que hayan sido demostrados debidamente por la empresa.

Décima:

Para la revisión de los precios unitarios de acuerdo a la cláusula novena se considerará lo siguiente:

B a s e s        l e g a l e s. -

A). - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur:

Articulo 57 "Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 58 de la Ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

Artículo 58.- El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. 	La revisión de integración de costos de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

II.	La revisión de integración de costos por grupo de precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y

III.	En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones, en este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este artículo.

Artículo 59.- El ajuste de costos deberá pactarse en el contrato y se sujetará a lo siguiente:

I.	Mediante escrito, el contratista solicitará a la Dependencia o Entidad el ajuste de costos y ésta deberá notificar al contratista la aceptación o denegación de su solicitud;

II.	Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento de la integración de los costos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones;

III.	Las Dependencias o Entidades procederán a calcular los incrementos o decrementos de la integración de los costos, conforme a los precios que investiguen;

IV.	Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta; y

- A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría General del Estado.

Décima primera:

Revisión de precios unitarios a conceptos fuera de catálogos:

La solicitud de revisión a precios unitarios de conceptos fuera de catálogo, se hará por separado, tomando en cuenta que el contratista deberá hacerlo también por escrito y se hará en base a los precios unitarios originales presentados para efecto del concurso o sus correspondientes actualizaciones autorizadas.

Décima segunda:

El proponente deberá considerar en su propuesta en Unidad de Medida y Actualización (UMA) que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores; vigente a la fecha de la apertura.

Décima tercera:

A los actos de apertura de proposiciones y lectura del fallo serán invitados representantes locales de la Secretaría General, Secretaria de Desarrollo Social y Económico, Secretaría de Finanzas, Contraloría Municipal y Contraloría General del Estado.

Atentamente

DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS MPAL

ING. ROBERTO GONZALEZ CASTRO.

LORETO, B.C.S.  A 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.