CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO TERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, POR CONDUCTO DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, LEGALMENTE REPRESENTADO POR EL LIC. RUBÉN GREGORIO MUÑOZ ÁLVAREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. MARTHA JUDITH PÁEZ OSUNA EN SU CARÁCTER DE SÍNDICA MUNICIPAL Y, EL C. ALEJANDRO IVÁN MOTA TRASVIÑA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, Y, POR LA OTRA PARTE, _______________________________________, LEGALMENTE REPRESENTADO POR EL C. _________________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”; A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

A N T E C  E  D E N T E S:

- QUE, CON FECHA_______________________, MEDIANTE ____________________________________________DE CABILDO DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, FUE APROBADO EL PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE REASIGNAN OBRAS, ACCIONES Y MONTOS, RELATIVOS A LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

- QUE, MEDIANTE OFICIO NO. ____________________DE FECHA ____ DE ___________ DEL 2021, SIGNADO POR EL C. _________________, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, SE AUTORIZÓ LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA OBRA NÚMERO ____________, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

- QUE, MEDIANTE OFICIO NO. ____________ DE FECHA ____ DE _______ DEL 2021, SIGNADO POR EL ___________________, TESORERO MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, SE EMITIÓ LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO _________________________________________________________________________________.

- QUE, EN FECHA ___ DE __________ DE 2021, EN EL MARCO DE LA _______ SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2021, DEL COMITÉ DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, SE AUTORIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA NÚMERO _____ ________________________________ ____________________________.

- QUE, LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON BASE AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y DICTÁMEN TÉCNICO Y ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO: ____________, DE FECHA ___ DE ___________ DE 2021.

D  E  C  L  A  R  A  C  I  O  N  E  S:

I.- 	DECLARA” EL MUNICIPIO”:

I.1.- QUE, EL MUNICIPIO, ES LA ENTIDAD LOCAL BÁSICA DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, AUTÓNOMA, CON AUTORIDADES PROPIAS Y ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS; LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, SU FINALIDAD CONSISTE EN ORGANIZAR A LA COMUNIDAD ASENTADA EN SU TERRITORIO EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS Y SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES COLECTIVAS, TENDIENTES A LOGRAR SU DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE; PROTEGER Y FOMENTAR LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA LOCAL; EL MUNICIPIO POSEE PATRIMONIO PROPIO Y GOZA DE PLENA AUTONOMÍA PARA NOMBRAR DIRECTA Y LIBREMENTE LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO PARA ESTABLECER SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO INTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES EN LA MATERIA.

I.2.- QUE, EL C. LIC. RUBÉN GREGORIO MUÑOZ ÁLVAREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. MARTHA JUDITH PÁEZ OSUNA, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL ACREDITAN SU PERSONALIDAD CON LA DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y CONSTANCIA DE MAYORÍA DE LA PLANILLA ELECTA PARA INTEGRAR EL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, DE FECHA 06 DE JULIO DEL AÑO 2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; ASÍ MISMO, EL C. ALEJANDRO IVÁN MOTA TRASVIÑA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018; MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DICHAS PERSONALIDADES A LA FECHA NO LES HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS DE MANERA ALGUNA.

I.3.- QUE, SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON LAS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y COMPETENCIA SUFICIENTES PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 53 FRACCIÓN XIII, 57 FRACCIÓN II, Y 121 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 17 FRACCIÓN XIII, 32 FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.

I.4.- QUE, CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MPB-980513-9D0.

I.5.- QUE, EN APEGO A LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, QUE SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ____________CON BASE AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y DICTÁMEN TÉCNICO Y ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO: _______, AMBOS DE FECHA ___ DE __________ DE 2021.

I.6.- QUE, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 103 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SE DESIGNÓ EN SU CARÁCTER DE RESPONSABLE GENERAL DE LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, SIENDO SU TITULAR, LA C. ING. ANA MARÍA RONDERO ASTORGA, CUYAS ATRIBUCIONES SE ENCUENTRAN CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 85, DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “DGOPYAH”.

I.7.- QUE, SE DESIGNÓ CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN SU CARÁCTER  DE “RESIDENTE DE OBRA” AL C. ______________________________________, SERVIDORA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CONFORME AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y LOS ARTÍCULOS 73, 74 Y 75 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

I.8.- QUE, TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO, EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SIN NÚMERO, ENTRE AVENIDA DE LOS DEPORTISTAS Y CALLE CARABINEROS, COLONIA UNIDAD DONCELES 28, C.P. 23078, MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.9.- QUE, REQUIERE REALIZAR LA OBRA NÚMERO ___________, CONSISTENTE EN LA __________________________________________________________ __________________ __________________________________.

II.-	“EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1.- QUE, ES PERSONA MORAL, DENOMINADA ___________________________________ LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÙBLICA NO. __________ (______________________________), VOLUMEN __ (___________) DE FECHA ___ DE __________ DEL AÑO _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ________________________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ______, CON EJERCICIO EN _____________, DEBIDAMENTE INSCRITA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE _________, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO: ________, DE FECHA ____ DE ______ DEL AÑO _____, ACREDITANDO CON DICHO DOCUMENTO SU EXISTENCIA LEGAL, MISMA QUE SE AGREGA EN COPIA SIMPLE AL PRESENTE INSTRUMENTO, PREVIO COTEJO CON SU ORIGINAL; MANIFESTANDO QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y, QUE SU REPRESENTADA CUENTA INCLUSIVE, CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, BASTA Y SUFICIENTEMENTE, PARA CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

II.2.- QUE, EL C. _________________ LO REPRESENTA EN SU CALIDAD DE _____________________ DE ___________________________, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO ____________________, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL;  ACREDITA LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECE, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. __________ (______________________________), VOLUMEN __ (___________) DE FECHA ___ DE __________ DEL AÑO _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ________________________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ______, CON EJERCICIO EN _____________, DEBIDAMENTE INSCRITA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE _________, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO: ________, DE FECHA ____ DE ______ DEL AÑO _____; MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DICHAS FACULTADES HASTA LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS DE MANERA ALGUNA.

II.3.- QUE, SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Nº ________________.

II.4.- QUE, COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SU REGISTRO PATRONAL ES EL Nº_______________.

II.5.- QUE, DESIGNA EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS REGULADOS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 78 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN AL ING. _______________________________________ CON CÉDULA PROFESIONAL NO. _________ EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.

II.6.- QUE, CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.7.- QUE, TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN ________________________________________________________ _____________________ ______________________, COLONIA ___________, C.P. ______, EN LA CIUDAD DE _______________________, ESTADO DE ____________, TELÉFONO/FAX ___________, CELULAR _______________________, MISMOS QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ÉSTE CONTRATO.

II.8.- QUE, HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

II.9.- QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN XXVI, 49 Y 82 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.

III.     DECLARAN “LAS PARTES”:

III.1.- QUE, LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE ORIGINA EL PRESENTE CONTRATO, LA “BITÁCORA CONVENCIONAL O BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA” QUE SE GENERE, EL PROPIO CONTRATO Y SUS ANEXOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A “LAS PARTES” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

III.2.- QUE, LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LOS REQUERIMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA QUE LE DA ORIGEN.

III.3.- QUE, “LAS PARTES” CONVIENEN QUE SON ANEXOS INTEGRANTES DEL PRESENTE CONTRATO LOS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE FIRMADOS POR CADA UNA DE ELLAS, Y CORREN AGREGADOS AL MISMO, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

ANEXO 1. COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, DESCRITAS EN DOCUMENTO __ DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

ANEXO 2. DECLARACIÓN FISCAL O ESTADOS FINANCIEROS, DESCRITAS EN DOCUMENTO __ DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

ANEXO 3. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, DESCRITAS EN DOCUMENTO __ DE LAS BASES DE LICITACIÓN, CON DENOMINACIÓN “DEL PLIEGO DE REQUISITOS, ANTECEDENTES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA”, QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA, QUE INCLUYE, ADEMÁS, PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE: _________________________________________________.

ANEXO 4. DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, DESCRITAS EN DOCUMENTO __ DE LAS BASES DE LICITACIÓN, CON DENOMINACIÓN “DECLARACIONES POR ESCRITO”.

ANEXO 5. CONSTANCIA QUE MANIFIESTE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA, DESCRITAS EN DOCUMENTO __ DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

ANEXO 6. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DESCRITAS EN DOCUMENTO __ DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

ANEXO 7. CARTA COMPROMISO O COPIA DE FACTURA DEL EQUIPO, DESCRITAS EN DOCUMENTO ___ DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

ANEXO 8. PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESCRITOS EN DOCUMENTO __ REFERENTE A PROGRAMA DE TRABAJO.

ANEXO 9. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DESCRITAS EN EL DOCUMENTO ___, QUE INCLUYE LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

ANEXO 10. DICTÁMEN TÉCNICO Y ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. ___________, AMBOS DE FECHA ___ DE _________ DE 2021.

III.4. QUE, SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD Y LAS FACULTADES CON LAS QUE SE OSTENTAN Y MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE VISTAS LAS DECLARACIONES QUE PRECEDEN, LAS PARTES ACUERDAN SUJETAR SU COMPROMISO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C  L  Á  U  S  U  L  A  S:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, CONSISTENTE EN LA: ______________________________ _______________ ________________ ________________________, CONFORME LAS  PARTIDAS QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS INCLUIDAS EN EL ANEXO 9, QUE CONTIENE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, Y LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. _____________, OBLIGÁNDOSE “EL CONTRATISTA”, A REALIZAR ESTA OBRA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA, LA BITÁCORA CONVENCIONAL O BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA, LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SEÑALADAS EN LA DECLARACIÓN II.6 DE ESTE CONTRATO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

QUEDA ENTENDIDO POR “LAS PARTES” QUE LA BITÁCORA CONVENCIONAL O BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARÁ PARTE DEL MISMO Y SU USO SERÁ OBLIGATORIO. DE IGUAL FORMA, QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, PASARÁ A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO”  PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” POR LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO  LA CANTIDAD DE: $ ____________ (SON: -______________________ M.N.), MÁS  EL16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A), EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $ ________ (SON: ________________________________________PESOS ___/100 M.N.), DANDO UN MONTO TOTAL A PAGAR DE $ ______________________ (SON: _______________________________  PESOS ___/100 M.N.).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE _____ (_________) DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA ___ DE ________ DE 2021 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA ___ DE ______ DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, ELABORANDO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE CONFORME AL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES.

“EL MUNICIPIO”, POR CONDUCTO DE LA “DGOPYAH”, SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL (LOS) INMUEBLE (S) EN LOS QUE DEBA (N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO”, OBSERVANDO, TANTO “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” EN LA DISPOSICIÓN OPORTUNA DEL (LOS) INMUEBLE (S) EN EL (LOS) QUE DEBA (N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS POR “EL CONTRATISTA”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL (LOS) INMUEBLE (S).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL MUNICIPIO” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” AL AMPARO DEL ARTÍCULO 48 FRACCIONES I Y IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR CONCEPTO DE ANTICIPOS EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO EN EL PRESENTE EJERCICIO, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD $ ____________ (____________________________PESOS ___/100 M.N.), SOBRE EL MONTO TOTAL CONTRATADO CON IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO),  QUE SERÁ ENTREGADO CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, UNA VEZ ENTREGADA LA FIANZA DEL MISMO.

LO ANTERIOR, A EFECTO DE QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL LUGAR PREVIAMENTE PACTADO, EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE ________________ ______________________________________, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE SE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL MUNICIPIO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA  DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL LUGAR PACTADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LAS CARGAS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL MUNICIPIO”.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A QUINCE DÍAS, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 93 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "LA CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA RESIDENCIA DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA UNA DE SUS FOJAS, DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. DICHA ESTIMACIÓN, ESTARÁ CONFORMADA POR LOS GENERADORES DE VOLUMEN POR CONCEPTO EJECUTADO, NÚMERO DE ESTIMACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA. ADEMÁS DE FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL CONTRATISTA” Y/O SU REPRESENTANTE.

LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DIBUJARÁN LOS CROQUIS NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARÁ QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. ASÍ MISMO SE DEBERÁ PRESENTAR LA “BITÁCORA CONVENCIONAL O BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA” DEBIDAMENTE FIRMADA POR “LAS PARTES”. “EL CONTRATISTA” ESTÁ OBLIGADO A FORMULAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA ESTIMACIÓN EN FORMA CLARA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE MANERA QUE LOS DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE EN LOS AVANCES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERÁN PAGADAS POR “EL MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LAS ESTIMACIONES QUINCENALES, DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA “DGOPYAH”.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA UNA DE SUS FOJAS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, CON DOMICILIO UBICADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SIN NÚMERO, ENTRE AVENIDA DE LOS DEPORTISTAS Y CARABINEROS, COLONIA UNIDAD DONCELES 28, C.P. 23078, MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y ENTREGADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO”.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, SE LE PAGARÁN GASTOS FINANCIEROS, CON BASE EN LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO VIGENTE.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA” SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 56 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

SÉPTIMA: GARANTÍA.

“LAS PARTES” RECONOCEN QUE PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES:

- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA”, SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EL ARTÍCULO 54 DE SU REGLAMENTO, HABIENDO EXHIBIDO PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO ______, DE FECHA ___ DE ____________ DE 2021, EMITIDA POR _______________________________________, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LA PAZ BCS  POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA.

- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, HABIENDO EXHIBIDO PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO ______, DE FECHA ___ DE ____________ DE 2021, EMITIDA POR _______________________________________, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LA PAZ BCS  POR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. LA FIANZA SERÁ LIBERADA UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA ENTREGA DE LA OBRA CONTRATADA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERÍODO NO HAYAN SURGIDO DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA OBRA OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

PARA LOS EFECTOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, Y EN EL SUPUESTO EN EL QUE APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE ÉSTE PROCEDA CON INMEDIATEZ A LLEVAR A CABO LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, LAS QUE DEBERÁ EFECTUAR DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS NATURALES.

SI TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE PRECEDE SIN QUE SE HAYAN LLEVADO A CABO LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, “EL MUNICIPIO” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA.

EN EL SUPUESTO EN EL QUE LAS REPARACIONES O CORRECCIONES REQUIERAN PARA SU EJECUCIÓN DE UN PLAZO MAYOR, “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE PODRÁN LLEVAR A CABO EL ACUERDO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, EN EL QUE SE PONGA DE MANIFIESTO SU ACUERDO PARA LA FIJACIÓN DEL PLAZO CORRESPONDIENTE PARA LLEVARLAS A CABO.

EN EL OTORGAMIENTO DE LA FIANZA, SE DEBERÁN PREVENIR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

- QUE SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

- QUE PARA EFECTOS DE SU LIBERACIÓN, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”.

- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

- QUE CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVA LA FIANZA, “EL MUNICIPIO” DEBERÁ REMITIR A LA TESORERÍA MUNICIPAL LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACIÓN QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN SU COBRO.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LOS ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I, Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOVENA: RECEPCIÓN DE LA OBRA.

AL CONCLUIR LA OBRA, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “EL MUNICIPIO” A TRAVÉS DE OFICIO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, EN UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE INTERVENDRÁN LOS REPRESENTANTES DE “LAS PARTES”, EN LOS TÉRMINOS DE ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SU REGLAMENTO, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN EL SENTIDO DE QUE, SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN SU TERMINACIÓN, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS CONFORME A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, LO QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES. SI “EL CONTRATISTA” NO LLEVARÁ A CABO LAS CORRECCIONES O REPARACIONES QUE CORRESPONDAN DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, “EL MUNICIPIO” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON LA “DGOPYAH” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA “DGOPYAH” PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LAS PARTES” EN EL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS AÚN CUANDO NO SE ENCUENTRE CONCLUIDA LA OBRA OBJETO DE CONTRATACIÓN SIEMPRE QUE A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZAR Y CONSERVARSE; DEBIENDO LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, DEBERÁ CONTENER MÍNIMAMENTE LO SIGUIENTE:

- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE.

- NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

- IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES A LA FECHA.

- DECLARACIÓN DE “LAS PARTES” DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

DÉCIMA: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, HA DESIGNADO POR ESCRITO Y ESTABLECIDO EN EL SITIO DE SU REALIZACIÓN, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL ESTÁ FACULTADO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO QUE CUBRE EL PERFIL REQUERIDO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y TIENE PODER AMPLIO Y BASTANTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO”, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO (S) QUE REÚNA (N) LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUIEN DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE NORMAS DE CALIDAD Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES O DEMANDAS QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE, DESLINDANDO EN SU TOTALIDAD DE TALES RECLAMACIONES A “EL MUNICIPIO”.  EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO MOTIVO “EL MUNICIPIO” LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” REINTEGRARÁ LA CANTIDAD QUE RESULTE A “EL MUNICIPIO” A MÁS TARDAR A LOS DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO.

DÉCIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE MANO DE OBRA DE LA REGIÓN.

DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y DEBERÁ SUJETARSE A TODAS LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRÁ SER RECLAMADA POR “EL MUNICIPIO” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO  CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS CONCEPTOS DE OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁN EFECTIVAS LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”, HASTA POR EL MONTO CONVENIDO.

“EL CONTRATISTA” SERÁ RESPONSABLE TANTO DEL DESEMPEÑO DE SU SUPERINTENDENTE COMISIONADO PARA PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMO POR TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y PERJUICIOS QUE DICHO PERSONAL PROVOQUE POR IRRESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O IMPERICIA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MANEJO DE LOS BIENES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS O LOS AGENTES QUÍMICOS O GASES QUE UTILICE. “EL MUNICIPIO” NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD CIVIL, LABORAL, DE RIESGO PROFESIONAL O DE SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DEL PERSONAL DE “EL CONTRATISTA”.

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.

DÉCIMA CUARTA: RESIDENTE DE LA OBRA.

“EL MUNICIPIO” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DESIGNÓ CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN SU CARÁCTER DEL RESIDENTE DE OBRA AL C. _____________________________________, SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A “EL MUNICIPIO”, QUIEN CUENTA CON EL PERFIL TÉCNICO NECESARIO PARA EFECTOS DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA. EL RESIDENTE DE OBRA, SERÁ SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA”, Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, CUYAS RESPONSABILIDADES DEBERÁN ENTENDERSE DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EN LO CONDUCENTE, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA EJECUCIÓN DE LA RESIDENCIA DE OBRA SE UBICARÁ, PRECISAMENTE, EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y LOS ARTÍCULOS 73, 74 Y 75 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

“EL MUNICIPIO” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, DESCRITO EN EL ANEXO 8, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, PARA LO CUAL, “EL MUNICIPIO” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO.

SI POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE CONCLUYE LA OBRA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, “EL MUNICIPIO” LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2.0% DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL MUNICIPIO” OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, EN SU CASO.

SI AL EFECTUARSE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE “EL MUNICIPIO” LA CUAL SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE “EL CONTRATISTA” PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS LAS ESTIMACIONES, SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN.

LA RETENCIÓN SE APLICARÁ, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL Y QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL MUNICIPIO”, PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, SU RESCISIÓN ADMINISTRATIVA HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DÉCIMA SEXTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA, NOTIFICANDO DE ELLO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

“EL MUNICIPIO” NOTIFICARÁ A “EL CONTRATISTA” LA SUSPENSIÓN SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERÍODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE DÉ POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN, PODRÁ SOLICITAR A “EL MUNICIPIO” EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN, A LOS QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y LOS ARTÍCULOS 106 Y 107 DE SU REGLAMENTO.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LAS PARTES”, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.

SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SÓLO SERÁ PROCEDENTE EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES III, IV Y V DEL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, SALVO QUE EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA Y EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE PREVEA OTRA SITUACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSIÓN, “EL MUNICIPIO” DEBERÁ LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE HARÁ CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA.

- NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA, DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO DEL SUPERVISOR.

- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE HABRÁN DE SUSPENDER, SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL, SÓLO IDENTIFICAR LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRÁN DE TOMARSE PARA SU REANUDACIÓN.

- DECLARACIÓN DE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN.

- UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO;

- EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. CUANDO LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÉ LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACIÓN CIERTA, ESTARÁ SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DE ESE EVENTO.

- SEÑALAR LAS ACCIONES QUE SEGUIRÁ “EL MUNICIPIO”, LAS QUE DEBERÁN ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PROCURAR SU CONCLUSIÓN.

- DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE APLICARÁ, EL QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS DIFERIMIENTOS QUE LA SUSPENSIÓN ORIGINA, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO, Y

- EN SU CASO, LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE RESULTEN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN REDUCIDOS Y DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, PODRÁN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA.

SI POR CUALQUIERA CAUSA TUVIERA LUGAR LA SUSPENSIÓN, “EL MUNICIPIO” LO COMUNICARÁ A “EL CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE LO HARÁ DE CONOCIMIENTO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES MEDIANTE INFORME EN EL QUE SE REFIERAN LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES DE CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA

PARA SU CUMPLIMIENTO.

CUANDO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” OPTARÁ POR APLICAR RETENCIONES O PENAS CONVENCIONALES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

“EL MUNICIPIO” DEBERÁ NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, SEÑALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL PROPIO CONTRATO, RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, A EFECTOS DE QUE “EL CONTRATISTA” EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO” HAYA NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, INCLUSIVE, PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO TERCERO DE LA PRESENTE CLÁUSULA, “EL CONTRATISTA” NO HACE EN SU DEFENSA MANIFESTACIÓN DE SU DERECHO O SI “EL MUNICIPIO” ESTIMA QUE SUS ARGUMENTOS DE DEFENSA NO SON SATISFACTORIOS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA.

LA DETERMINACIÓN POR LA QUE “EL MUNICIPIO” RESUELVA TENER O NO TENER POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, DEBIENDO NOTIFICARSE A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE HAYA CONCLUIDO EL TÉRMINO PARA HACER MANIFESTACIÓN DE SU DERECHO.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA SE INICIARÁN A PARTIR DEL MOMENTO EN EL QUE “EL MUNICIPIO” DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN EL SENTIDO DE QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SU REGLAMENTO.

- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO”.

- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;

- SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL MUNICIPIO”, ASÍ COMO CUANDO “EL MUNICIPIO” HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;

- SI “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”.

- SI “EL CONTRATISTA” CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”.

- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS, CUANDO TENGA LA FACULTAD DE INTERVENIR.

- SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA.

EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

SI POR CUALQUIERA CAUSA TUVIERA LUGAR LA RESCISIÓN, “EL MUNICIPIO” LO COMUNICARÁ A “EL CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE LO HARÁ DE CONOCIMIENTO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES MEDIANTE INFORME EN EL QUE SE REFIERAN LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES DE CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO”, ADEMÁS SE APLICARÁ A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “EL CONTRATISTA” LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN EL SENTIDO DE QUE, SI HUBIERE OPERADO LA RESCISIÓN, EN EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, SE CONCILIEN LOS SALDOS RESULTANTES CON EL OBJETO DE PREVER SUS INTERESES, DEBIENDO OBSERVARSE EN TODO CASO, LOS SUPUESTOS NORMATIVOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.

LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO NO PODRÁ SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE CONOCE EL ALCANCE DE LO REGULADO EN EL ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR; POR LO CUAL, ES CONFORME EN EL SENTIDO DE QUE SI “EL MUNICIPIO” ES QUIEN DETERMINE LA RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ÉSTA OPERARÁ DE PLENO DERECHO SIN NECESIDAD DECLARACIÓN JUDICIAL ALGUNA, BASTANDO ÚNICAMENTE QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA ESOS EFECTOS ESTABLECE LA PROPIA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR; EN TANTO EN CUANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN OPTA POR LA RESCISIÓN, SE HARÁ NECESARIA LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE PARA OBTENER LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE, EN SU CASO.

DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SI EXISTEN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “EL MUNICIPIO”; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, LO QUE BASTARÁ SEA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” PAGANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

SI POR CUALQUIERA CAUSA TUVIERA LUGAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, “EL MUNICIPIO” LO COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE LO HARÁ DE CONOCIMIENTO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES MEDIANTE INFORME EN EL QUE SE REFIERAN LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES DE CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, DEBIENDO LLEVARSE A CABO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, LAS PREVISIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “EL MUNICIPIO”, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

SI OCURRIERA ALGUNA CAUSA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, LOS GASTOS NO RECUPERABLES SERÁN LOS SIGUIENTES:

I.- LOS GASTOS NO AMORTIZADOS POR CONCEPTO DE:

- LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. AL SER LIQUIDADOS ESTOS GASTOS, LAS CONSTRUCCIONES SERÁN PROPIEDAD DE “EL MUNICIPIO”.

- OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES RENTADOS POR “EL CONTRATISTA”, CON EL OBJETO DE ATENDER DIRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE LA OBRA.

- LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PLANTAS DE CONSTRUCCIÓN, TALLERES Y SU RETIRO.

- LA PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN, Y LA EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

II.- EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE ADQUIRIDOS POR “EL CONTRATISTA” Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CAMINO A ÉSTE, TERMINADOS O HABILITADOS EN LOS TALLERES O FÁBRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTÍA SEA ACORDE CON LAS CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR SEGÚN LOS PROGRAMAS CONVENIDOS.

III.- LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE ADSCRITO A LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS PERMANENTES DE “EL CONTRATISTA”.

DÉCIMA NOVENA: OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LOS SIGUIENTES DESCUENTOS:

EL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA CÉDULA DE AVANCE, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.

EL 0.2% (CERO PUNTO DOS POR CIENTO), DEL IMPORTE DE CADA CÉDULA DE AVANCE PARA SUFRAGAR LOS GASTOS AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. (APLICA SÓLO PARA SOCIOS DE LA C.M.I.C.).

EL 1.0% (UNO PUNTO CERO POR CIENTO), DEL IMPORTE DE CADA CÉDULA DE AVANCE EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL OTRO 50% (CINCUENTA POR CIENTO), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BENEFICIOS SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. (APLICA SÓLO PARA SOCIOS DE LA C.M.I.C.).

VIGÉSIMA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ÉSTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACIÓN.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO LLEVAR A CABO LA SUBCONTRATACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN CONVENIDA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES, SI NO HA MEDIADO AUTORIZACIÓN EXPRESA POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”.

VIGÉSIMA TERCERA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN EL SENTIDO DE QUE SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A ÉL IMPUTABLES; TENIENDO “EL MUNICIPIO” FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL CONTRATO.

LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS Y/O PERJUICIOS GRAVES A “EL MUNICIPIO”, O BIEN, PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA, ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 82, 83, 84, 86 Y DEMÁS RELATIVOS  DE LA LEY DE  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y  207, 208 Y DEMÁS RELATIVOS  DE SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA CUARTA: VIGENCIA.

EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGOR, A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA Y HASTA QUE SE FORMALICE EL ACTO JURÍDICO MEDIANTE EL CUAL SE EXTINGAN EN SU TOTALIDAD LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LAS PARTES” EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

VIGÉSIMA QUINTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE CUALQUIER ASPECTO NO CONTEMPLADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS CONTROVERSIAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO, SERÁ RESUELTO EN PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA A LO QUE DE COMÚN ACUERDO DETERMINEN ENTRE ELLAS Y, EN CASO DE NO LLEGAR A UN ACUERDO SATISFACTORIO, SE SOMETEN EN INSTANCIA JUDICIAL A LA JURISDICCIÓN DE LAS LEYES Y TRIBUNALES LOCALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, RENUNCIANDO A LA COMPETENCIA QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL LO RATIFICARON EN SUS TÉRMINOS; SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN DOS TANTOS, AL MARGEN DE SUS ___ HOJAS ÚTILES, ASÍ COMO A SU CALCE, MISMO QUE SE OTORGA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR EL DÍA ___ DE _______ DE 2021.

| POR “EL MUNICIPIO” LIC. RUBÉN GREGORIO MUÑOZ ÁLVAREZ. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, B.C.S. C. MARTHA JUDITH PÁEZ OSUNA. SÍNDICO MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, B.C.S. C. ALEJANDRO IVÁN MOTA TRASVIÑA. SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, B.C.S. | POR “EL CONTRATISTA” C. ________________. REPRESENTANTE LEGAL DE ____________________________ |
| --- | --- |